|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas en los tiempos definidos, logrando completar la estructura de la base de datos, la integración del sistema, y la ejecución del plan de pruebas de certificación. Entre los factores que facilitaron el desarrollo destacan la organización del equipo, el uso de herramientas colaborativas (GitHub, Trello y Google Drive) y la buena distribución de roles. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con lo relacionado a la coordinación del equipo; personas con distintos horarios y disponibilidades es un poco complicado para coordinar, por lo que programas como discord han sido de ayuda.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se enfrentaron mediante reuniones de revisión técnica, apoyo entre los miembros del grupo y la revisión conjunta del código y scripts SQL; también el apoyo de herramientas como la IA han sido bastante útiles para orientar el desarrollo de algunas cosas. En los próximos pasos planeamos implementar mayor control de versiones y respaldo de datos, junto con automatizar la ejecución de pruebas de base de datos para reducir errores manuales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siendo super honesta, creo que sufro del síndrome del impostor, ya que dudo de mis habilidades tremendamente, por lo cual siento que las cosas que hago las tiendo a infravalorar. Pero me di cuenta de que el manejo de la base de datos e información me resulta mas sencillo de lo que pensé, no digo que sea fácil, pero me acomoda más que programar. Creo que si quiero mejorar debería enfocarme en lo que creo que es mi fuerte para que mi aporte al trabajo sea sólido.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? A propósito del síndrome del impostor, me inquieta saber si es realmente necesario desenvolverse bien en todas las áreas de la informática, por ejemplo, yo no me considero buena programando pero se ver otras cosas dentro de la informática que también son de valor y me desenvuelvo mejor; Lo que quisiera saber es, ¿el ser más débil en una habilidad como esa va a ser un impedimento en mi desarrollo como profesional?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Es que básicamente la distribución que seguimos es algo como Mauricio se encarga de la web, Luis se desempeña con la app móvil, y yo me encargo de lo que es base de dato, material audiovisual y documentación. Aun así en las reuniones buscamos compartir avances dudas o inquietudes apoyándonos en el proceso; aunque quisiera tomar más responsabilidades también pero no tengo mucha disponibilidad horaria por mi trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Siempre se puede mejorar, pero en realidad estamos más limitados por factores de coordinación que otra cosa. Mis compañeros saben mucho respecto a lo que cada uno se encargó, por lo cual siento que son un gran aporte cada uno y espero serlo yo también respecto a mi trabajo. Más que nada, siento que nos falta el saber “vender el producto”, al final siento que es un factor que influye mucho en la apreciación del proyecto; aunque un proyecto sea bueno técnicamente, si no se expone de manera llamativa, no levantara interés por le negocio; siento que eso es algo que podemos explotar.